MESTO  PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

_______________________________________________________________

Značka: 2.4.3-03-5034-2012                                                               V Prievidzi 30.07.2012

Vybavuje: Ing. Davidesová

#### V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

# O Z N Á M E N I E

o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Žiadateľ:  Regionálne obchodné centrum, a.s. G. Švéniho 3C/3, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.07.2012 a na základe výzvy doplnil 25.07.2012 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu  stavby pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení lehoty výstavby,  Regionálne obchodné centrum Prievidza, na objekty,  na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) v k. ú. Prievidza, parc. č. 2088/1, 2088/4, 2088/6, 2088/7, 2088/8, 2090/1, 2136/2, 2130, 1945/1, 2088/3, 1835/6, 2089, 1835/1. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prievidza pod č. 2.12-03-9469-2003  dňa  07.11.2003, právoplatné dňa 19.12.2003 a stavebné povolenie pod č. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004,  kolaudačné rozhodnutie na objekt I. etapa: Prevádzkové súbory:

PS 01 Trafostanica TS 1, Stavebné objekty:SO 01 Asanácia technického objektu, SO 02 Príprava územia,  SO 05 Objekt I, (bytový dom s komerčne využiteľnými a technickými priestormi v 1. podzemnom podlaží), SO 05.3  Plynovod, SO 06 Objekt  J, (polyfunkčný objekt – 1. nadzemné podlažie priestor komerčného charakteru, ostatné podlažia sú byty), SO 06.3 Plynovod, SO 07 Horúcovodná prípojka, výmenníková stanica, SO 08 Prípojka VN, SO 09 Slaboprúd, SO 10 Verejné osvetlenie, SO 13 Sadové úpravy, pod. zn. 2.4.3-03-10062-2005, dňa 15.11.2005 a kolaudačné rozhodnutie na objekt „Regionálne obchodné centrum Prievidza, „SO 17, časť D“, zn. 2-4-3-03-392-2007 (2.4.3-03-7832-2006), dňa 21.02.2007.

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením bolo vydané mestom Prievidza pod zn. 2.4.3-03-6272-2007 dňa 19.07.2007 .

Predmetom rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia sú objekty:

II. etapa

Stavebné objekty

SO 14 Objekt A

(objekt využíva existujúcu stavbu, do ktorej bude vložený nový nosný systém,  jedno modulové pole sa prehĺbi na úroveň 1. podzemného podlažia)

SO 14.3 Plynovod

SO 15 Objekt B

(do pôvodného objektu sa vkladá  nový nosný systém)

SO 16 Objekt C

(Hotel)

SO 16.3 Plynovod

SO 19 Sadové úpravy

III. Etapa

Prevádzkové súbory

PS 02 Príprava územia

-   2   -

Stavebné objekty

SO 22 Objekt F

(Bytový dom s komerčne využiteľnými a technickými priestormi v 1. podzemnom podlaží)

SO 22.3 Plynovod

SO 23 Objekt G

(Tržnica a administratíva)

SO 24 Preložka vodovodu

SO 25 Prípojka VN

SO 26 Preložka VN

SO 27 Verejné osvetlenie

Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad, príslušný podľa § 117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 61 a § 68 stavebného zákona  oznamuje začatie  konania o predĺžení lehoty výstavby, stavebného povolenia  vydaného mestom Prievidza, zn. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004,  dotknutým orgánom a známym  účastníkom konania a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona  upúšťa od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania.  Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na  Mestskom úrade v Prievidzi, budova Priemstavu,  Hviezdoslavova č. 3, V. poschodie B, č. dv. 515. Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v opačnom prípade  nebudú vzaté do úvahy.  V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté  orgány. Ak dotknutý orgán v určenej alebo na jeho požiadanie predĺženej lehote  neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovanou  zmenou stavby  súhlasí.

Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.     Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť  uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného  plánu zóny sa neprihliada.

Ing. Marta Davidesová

poverená primátorkou mesta JUDr. Katarínou Macháčkovou

vykonávaním a podpisovaním v mene mesta Prievidza,

-   3   -

Oznámenie sa doručí:

- Regionálne obchodné centrum, a.s. G. Švéniho 3C/3, 971 01 Prievidza ,

- Ing. Svätoslav Vážan, Školská 101, 972 01 Bojnice,

- Ing. Jaroslav Vdoleček, Prievidza,

- Ing. Vladimír Chlpek, Bojnice,

- Mesto Prievidza, zast. primátorkou,

- MsÚ Prievidza, architekt mesta,

- UNIPA, s.r.o. Prievidza, Košovská cesta, 1, Prievidza,

- Ján Gajdoš, Milkina 579/22, Prievidza,

- Dagmar Gajdošová, Milkina 579/22, Prievidza,

- Rudolf Bujna, Rajčany 50,

- Tatiana Bujnová, Rajčany 50,

- SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne,

- SR – Policajný zbor, Banská Bystrica,

- Pavel Ferienčík, Prievidza,

- Klára Žirková, Ul. Listora 24, Bratislava,

- Sokol na Slovensku, Sokolská č. 1b, Bratislava,

- Obchodné domy Prior Stred, a.s. Zvolen, Nám. SNP 2497, Zvolen,

- Spoločenstvo vlastníkov bytov  CENTRUM,  Ing. Vojtech Beluš, Rastislavova, 7/4, Prievidza,

- SSC Prievidza,

- SVP PR Povodie Váhu, Banská Štiavnica,

- TEZAS, s.r.o. Prievidza,

- Janette Jurovýchová, Gorkého 32/13, Prievidza,

- ZŠ Rastislavova, Prievidza,

- Lesy SR, Nám SNP 8, Banská Bystrica,

- Rehoľa piaristov na Slovensku, Dr. Kautza 17, Svätý Jur,

- Ing. Eva Spevárová, Blagoergradská 9/32, Žilina,

- Okresný súd, Prievidza,

- StSVPS Prievidza,

- SPP Žilina,

- SSE, a.s. OOK Žilina,

- ST Bratislava, Prievidza,

- PTH Prievidza,

- SAD, a.s. Prievidza

- Východoslovenská energetika, a.s. Košice

- Obvodný úrad pre  dopravu a cestné komunikácie,

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi,  ŠVS, OH,

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Trenčíne,

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Šumperská 1, 971 73 Prievidza,

- Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, 971 66 Prievidza,

- Úrad pre správu nehnuteľného majetku a Výstavby, MO SR, Banská Bystrica,

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava,

- ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou