MESTO  PRIEVIDZA

Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

_______________________________________________________________

Značka: 2.4.3-03-5034-2012                                                               V Prievidzi 17.09.2012

Vybavuje: Ing. Davidesová

#### V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

###### R o z h o d n u t i e

Mesto Prievidza, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení ( ďalej len „stavebný úrad“),  podľa § 68,  § 117, ods. 1  a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia  stavebného zákona, a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením, takto

rozhodol:

zmenu  stavby: „Regionálne obchodné centrum Prievidza“, Objekty:

II. etapa

Stavebné objekty

SO 14 Objekt A

(objekt využíva existujúcu stavbu, do ktorej bude vložený nový nosný systém,  jedno modulové pole sa prehĺbi na úroveň 1. podzemného podlažia)

SO 14.3 Plynovod

SO 15 Objekt B

(do pôvodného objektu sa vkladá  nový nosný systém)

SO 16 Objekt C

(Hotel)

SO 16.3 Plynovod

SO 19 Sadové úpravy

III. Etapa

Prevádzkové súbory

PS 02 Príprava územia

Stavebné objekty

SO 22 Objekt F

(Bytový dom s komerčne využiteľnými a technickými priestormi v 1. podzemnom podlaží)

SO 22.3 Plynovod

SO 23 Objekt G

(Tržnica a administratíva)

SO 24 Preložka vodovodu

SO 25 Prípojka VN

SO 26 Preložka VN

SO 27 Verejné osvetlenie,

-   2   -

na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) v k. ú. Prievidza, parc. č. 2088/1, 2088/4, 2088/6, 2088/7, 2088/8, 2090/1, 2136/2, 2130, 1945/1, 2088/3, 1835/6, 2089, 1835/1, pred jej dokončením,  spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby, do 30.09.2016, povolenú mestom Prievidza, pod č. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004 a č. 2.4.3-03-6272-2007, dňa 19.07.2007,

povoľuje.

Účastníci konania:

- Regionálne obchodné centrum, a.s. so sídlom Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza,

- Stavoprojekt  Poprad, a.s. Levočská 866, 058 01 Poprad,

- Ing. Mária Hraňová, Záhradná 7, 972 01 Bojnice,

- Mesto Prievidza, zast. primátorom,

- UNIPA, s.r.o. Prievidza, Košovská cesta, 1, Prievidza,

- Ján Gajdoš, Milkina 579/22, Prievidza,

- Dagmar Gajdošová, Milkina 579/22, Prievidza,

- Rudolf Bujna, Rajčany 50,

- Tatiana Bujnová, Rajčany 50,

- SR – Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne,

- Július Jurík, Dlhá 20/14, Prievidza,

- Klára Žirková, Ul. Listora 24, Bratislava,

- Sokol na Slovensku, Sokolská č. 1b, Bratislava,

- Obchodné domy Prior Stred, a.s. Zvolen, Nám. SNP 2497, Zvolen,

- Ing. Vojtech Beluš, Rastislavova, 7/4, Prievidza,

- SSC Prievidza,

- SVP PR Povodie Váhu, Banská Štiavnica,

- TEZAS, s.r.o. Prievidza,

- Janette Jurovýchová, Gorkého 32/13, Prievidza,

- ZŠ Rastislavova, Prievidza,

- Lesy SR, Nám SNP 8, Banská Bystrica,

- Rehoľa piaristov na Slovensku, Dr. Kautza 17, Svätý Jur,

- Ing. Eva Spevárová, Blagoergradská 9/32, Žilina,

- Okresný súd, Prievidza,

- SvS OZ Prievidza,

- SPP Prievidza,

- SSE, a.s. OOK Prievidza,

- ST Prievidza,

- PTH Prievidza,

- SAD, a.s. Prievidza

- Východoslovenská energetika, a.s. Košice

- ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou.

Zmena stavby pred dokončením sa povoľuje za nasledovných podmienok:

Podmienka  č. 9  stavebného povolenia vydaného  mestom Prievidza, zn. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004,   sa mení na znenie:

Stavba bude dokončená najneskôr do: 30.09.2016. O predĺženie doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať stavebný úrad.

Zostávajúce podmienky  stavebného  povolenia stavby, vydaného mestom Prievidza, zn. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004,  zostávajú v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli podané.

-   3   -

O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ:  Regionálne obchodné centrum, a.s. G. Švéniho 3C/3, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.07.2012 a na základe výzvy doplnil 25.07.2012 na tunajšom úrade žiadosť o zmenu  stavby pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení lehoty výstavby,  Regionálne obchodné centrum Prievidza, na objekty,  na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností) v k. ú. Prievidza, parc. č. 2088/1, 2088/4, 2088/6, 2088/7, 2088/8, 2090/1, 2136/2, 2130, 1945/1, 2088/3, 1835/6, 2089, 1835/1. Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prievidza pod č. 2.12-03-9469-2003  dňa  07.11.2003, právoplatné dňa 19.12.2003 a stavebné povolenie pod č. 2.4.3-03-7140-2004, dňa 04.03.2004, právoplatné dňa 21.04.2004,  kolaudačné rozhodnutie na objekt I. etapa: Prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica TS 1, Stavebné objekty:SO 01 Asanácia technického objektu, SO 02 Príprava územia,  SO 05 Objekt I, (bytový dom s komerčne využiteľnými a technickými priestormi v 1. podzemnom podlaží), SO 05.3  Plynovod, SO 06 Objekt  J, (polyfunkčný objekt – 1. nadzemné podlažie priestor komerčného charakteru, ostatné podlažia sú byty), SO 06.3 Plynovod, SO 07 Horúcovodná prípojka, výmenníková stanica, SO 08 Prípojka VN, SO 09 Slaboprúd, SO 10 Verejné osvetlenie, SO 13 Sadové úpravy, pod. zn. 2.4.3-03-10062-2005, dňa 15.11.2005 a kolaudačné rozhodnutie na objekt „Regionálne obchodné centrum Prievidza, „SO 17, časť D“, zn. 2-4-3-03-392-2007 (2.4.3-03-7832-2006), dňa 21.02.2007. Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením bolo vydané mestom Prievidza pod zn. 2.4.3-03-6272-2007 dňa 19.07.2007.   Mesto Prievidza,  ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,   (ďalej "stavebný úrad")         v súlade s  § 18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil dňa 30.07.2012 začatie konania  známym účastníkom a dotknutým orgánom a  v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  Účastníci konania mohli svoje námietky k žiadosti  uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia  oznámenia o začatí konania.   V rovnakej lehote  mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté  orgány. V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky ani námietky.  Stavebný úrad posúdil žiadosť, oboznámil s ňou  účastníkov konania a dotknuté orgány. Predpoklady, za ktorých bolo stavebné  povolenie vydané, sa nezmenili alebo nezmenili do tej  miery, aby sa v stavbe nemohlo pokračovať, nie sú ohrozené  záujmy spoločnosti chránené osobitnými predpismi, ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov  konania, preto stavebný úrad žiadosti vyhovel tým, že zmenil  príslušnú časť stavebného povolenia.    Vzhľadom na uvedené stavebný úrad rozhodol tak, ako je  uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovateľ zaplatil  v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  správny poplatok 116,- € na účet mesta Prievidza.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 54 zákona č.  71/1967 Zb. odvolať do 15 dní odo dňa doručenia na Krajský stavebný úrad v Trenčíne, prostredníctvom tunajšieho úradu.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané  odvolanie, potvrdí stavebný úrad nadobudnutie  právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia odtlačkom pečiatky.     Rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Edita Mrázová

vedúca odboru územného plánovania, stavebného poriadku,

výstavby a životného prostredia

poverená podpisovaním primátorkou mesta

-   4   -

Rozhodnutie sa doručí:

- Regionálne obchodné centrum, a.s. G. Švéniho 3C/3, 971 01 Prievidza ,

- Ing. Svätoslav Vážan, Školská 101, 972 01 Bojnice,

- Ing. Jaroslav Vdoleček, Prievidza,

- Ing. Vladimír Chlpek, Bojnice,

- Mesto Prievidza, zast. primátorkou,

- MsÚ Prievidza, architekt mesta,

- UNIPA, s.r.o. Prievidza, Košovská cesta, 1, Prievidza,

- Ján Gajdoš, Milkina 579/22, Prievidza,

- Dagmar Gajdošová, Milkina 579/22, Prievidza,

- Rudolf Bujna, Rajčany 50,

- Tatiana Bujnová, Rajčany 50,

- Pavel Ferienčík, Prievidza,

- Klára Žirková, Ul. Listora 24, Bratislava,

- Sokol na Slovensku, Sokolská č. 1b, Bratislava,

- Obchodné domy Prior Stred, a.s. Zvolen, Nám. SNP 2497, Zvolen,

- Ing. Vojtech Beluš, Rastislavova, 7/4, Prievidza,

- SSC Prievidza,

- SVP PR Povodie Váhu, Banská Štiavnica,

- TEZAS, s.r.o. Prievidza,

- Janette Jurovýchová, Gorkého 32/13, Prievidza,

- ZŠ Rastislavova, Prievidza,

- Lesy SR, Nám SNP 8, Banská Bystrica,

- Rehoľa piaristov na Slovensku, Dr. Kautza 17, Svätý Jur,

- Ing. Eva Spevárová, Blagoergradská 9/32, Žilina,

- Okresný súd, Prievidza,

- StSVPS Prievidza,

- SPP Žilina,

- SSE, a.s. OOK Žilina,

- PTH Prievidza,

- SAD, a.s. Prievidza

- Obvodný úrad pre  dopravu a cestné komunikácie,

- Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi,  ŠVS, OH,

- Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného Zboru v Trenčíne,

- Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Pracovisko Prievidza, Šumperská 1, 971 73 Prievidza,

- Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, 971 66 Prievidza,

- Úrad pre správu nehnuteľného majetku a Výstavby, MO SR, Banská Bystrica,

- Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, 821 01 Bratislava,

- ostatní účastníci konania – verejnou vyhláškou